Приложение
к решению 31-ой сессии четвертого созыва

Совета депутатов Травнинского сельсовета

Доволенского района Новосибирской области

от 19.11.2013
ИНВЕСТИЦИОННАЯ   ПРОГРАММА 

ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 СЕЛА  ТРАВНОЕ  
 ТРАВНИНСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА

ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2014 -2016 гг.

МУП КХ «ТРАВНИНСКОЕ»   
Введение

Инвестиционная  программа по развитию коммунальной инфраструктуры водоснабжения с. Травное Доволенского  района Новосибирской  области  на   2014 -2016гг. разработана МУП КХ «Травнинское»  согласно техническому заданию, утвержденному Постановлением администрации Травнинского сельсовета  Доволенского района Новосибирской области от 28.02.2013 № 20/1.
Работа  проведена в соответствии с Жилищным Кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ,  Федеральным законом  от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,   Приказами Минрегионразвития № 99 и № 100 от 10.10.2007, программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Травнинского  сельсовета Доволенского  района Новосибирской области на 2013-2020 годы, утвержденной  решением   28-ой  сессии четвертого созыва Совета депутатов  Травнинского сельсовета  от 27.05.2013г.
        Инвестиционная программа включает первоочередные безотлагательные мероприятия по гарантированному качественному обеспечению потребителей  водой с. Травное.
В соответствии с действующим законодательством, настоящая  инвестиционная программа предусматривает обеспечение финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса  за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг), в части амортизационных отчислений,  а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений водоснабжения, планируется привлечение  средств бюджета, в том числе федерального, областного, местного, а так же  средств внебюджетных фондов.
В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 261–ФЗ  планируемые мероприятия соответствуют  условиям:
- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

-  поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-  системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

-  планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-  использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.
Основные разделы программы:
- 1. паспорт программы
- 2. Содержание инвестиционной программы

2.1. Цели и задачи Программы
3.Характеристика существующей системы водоснабжения.

4. Мероприятия

5. Производственная программа и технико-экономическое обоснование 
6. Производственный план мероприятий по подключению к централизованным сетям 

7. Оценка эффективности Программы    и    ожидаемые результаты.

8. Денежные потоки инвестиционной программы

9. Контроль
10. Социальная значимость проекта

Паспорт инвестиционной программы
МУП КХ «Травнинское» на 2014-2016 гг.

	Наименование программы
	ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  СЕЛА ТРАВНОЕ   ТРАВНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2014 -2016гг.

МУП КХ «ТРАВНИНСКОЕ»   


	Основание для разработки программы
	■ Федеральный Закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

■ Федеральный  закон Российской Федерации от 23 ноября 2009  N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации " 

■ Федеральный закон от 7.12.2011  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

■ Постановление Правительства Российской Федерации 14.07.2008  № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»

■ Программа  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Травнинского  сельсовета Доволенского  района Новосибирской области на 2013-2020 годы, утвержденная  решением       28-ой сессии четвертого созыва Совета депутатов  Травнинского сельсовета  от 27.05.2013г.
■ Техническое задание на разработку инвестиционной программы.

	Заказчик Программы
	администрация Травнинского  сельсовета Доволенского района Новосибирской области

	Разработчик Программы
	МУП КХ «Травнинское» Доволенского района Новосибирской области

	Сроки реализации
	2014 – 2016 гг.

	Основные цели Программы
	■ Повышение качества и надежности водоснабжения потребителей.

■ Создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствие со стандартами качества

	Основные задачи Программы
	■ Техническое перевооружение  муниципального имущественного комплекса  на основе современных технологий и материалов, в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг.

■ Обеспечение надежности работы системы коммунального водоснабжения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и снижения потерь.

■ Ресурсо- и энергосбережение путем внедрения нового оборудования и технологий в систему централизованного водоснабжения.

■ Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры

	Исполнители Программы
	МУП КХ «Травнинское»

	Объемы и источники финансирования
	· Средства областного бюджета
(ДЦП «Чистая вода) -6496,0   тыс. руб.
· Средства бюджета МО –409,0    тыс. руб.

· Средства предприятия –  1220,0 тыс. руб.

· ИТОГО-  8125,0  тыс.руб. 

	Ожидаемые конечные результаты
	■ Повышение надежности и бесперебойности работы системы централизованного водоснабжения.

-снижение уровня потерь воды в сетях после реконструкции и модернизации  до 5%
- снижение энергопотребления за счет установки ВЧП не более 0,8
■ Снижение затрат при эксплуатации системы водоснабжения.

■ Улучшение качества управления производственным процессом в системе централизованного водоснабжения

	Организация контроля над реализацией Программы
	Контроль над реализацией Программы осуществляется Советом депутатов  Травнинского сельсовета Доволенского   района Новосибирской области


2. Содержание инвестиционной программы
2.1. Цели и задачи Программы
2.1.1. Цели Программы:

Повышение качества и надежности водоснабжения потребителей.

Создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствие со стандартами качества и эффективности.

2.1.2. Задачи Программы:

Основной задачей, стоящей перед МУП КХ «Травнинское» является эффективное развитие системы коммунального водоснабжения, а также сохранение и постепенное обновление уже существующей системы. В рамках реализации поставленной задачи планируется выполнить комплекс следующих мероприятий:

-
 техническое перевооружение имущественного комплекса на основе современных энергосберегающих  технологий и материалов, в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг;

-
 обеспечение надежности работы системы коммунального водоснабжения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и снижения потерь;

-
 повышение производственной и экологической безопасности;

-
 рессурсо и энергосбережение путем внедрения нового оборудования, в том числе по учету потребленных энергоресурсов  технологий в систему централизованного водоснабжения;

-
 повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Реализация Инвестиционной программы развития системы водоснабжения с. Травное требует системного подхода к решению задач и их поэтапному выполнению с учетом обозначенных приоритетов.

Цели и задачи программы, определяются индикаторами в сфере коммунального комплекса по с. Травное:
	Индикатор


	Расчет индикатора
	Показатели всего/на модерн.участке
	Характеристика показателя

	
	
	2014
	2016
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	
	
	
	
	
	

	Уровень потерь, %.
	Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть
(3,64/28,00)*100
(1,60/32,4)*100
	13
	5,0
	Общее количество потерь определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (включая количество произведенного и полученного со стороны, за вычетом воды, израсходованной на собственные производственные нужды), и количеством воды, потребленной всеми
потребителями (абонентами). 

На количество воды, отпущенной в сеть.
	

	Износ систем коммунальной инфраструктуры, %.
	Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока.
Водопроводные сети с.Травное

 1984 г -15,0;


	100 %

	5,0%

	Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. 

Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до
окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный.
	

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %
	Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования.

(312/848)

(805,6/848)
	36,7
	95,0
	Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного
водоснабжения.

	

	Удельное водопотребление, м3/чел в год
	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации.
(3946,8/848)

(41095/848)
	12,65
	51,05
	Количество реализованной воды населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения.
	


3.Характеристика существующей системы водоснабжения.
Основные производственные показатели:

	Показатель
	Ед. изм
	значение

	
	
	с. Травное
	

	Скважина
	шт
	2
	

	производительность
	М3/час
	20
	

	Насосная станция 1 подъема
	Шт.
	2
	

	Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема
	Шт.
	0,37
	

	Число уличных водоразборных колонок
	шт
	52
	

	Одиночное протяжение водопроводов
	км.
	16,0
	

	В том числе нуждающихся в замене
	км
	16,0
	

	Поднято воды насосными станциями
	Тыс.М3
	28,0
	

	Полезный отпуск воды
	Тыс. м3
	27,7
	

	Потери  и утечки
	Тыс. м3
	3,6
	


Основные финансовые  показатели отрасли:
	Показатель
	Ед. изм
	значение

	Валовый доход 
	Тыс. руб
	361,37
	

	В том числе: от населения
	Тыс. руб
	89,2
	

	Затраты на производство и оказания услуги
	Тыс. руб
	344
	

	В том числе: электроэнергия
	Тыс. руб
	79,3
	

	Заработная плата с отчислениями
	Тыс. руб
	211,63
	

	Амортизация и текущий ремонт
	Тыс. руб
	53,07
	

	Себестоимость 
	 Руб/м3
	359,89
	

	Утвержденный тариф
	 Руб/м3
	13,72
	

	Финансовый результат на 1 м3
	руб
	5,34
	


  Краткая характеристика  системы водоснабжения села Травное:

  Водоснабжение села Травное осуществляется за счет эксплуатации 2х скважин глубиной: 295м, (2007 года бурения, правая часть села, 2009 года бурения, левая часть села), общей производительностью 20 м3/час  Скважины оборудованы частотным преобразователем, без установки приборов учета воды. Качество воды по химическому составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству воды» по цветности, мутности, сухому остатку и содержанию ионов железа.  Для  улучшения качества питьевой воды планируется установить модульную станцию для очистки воды.
         Существующая водопроводная сеть села закольцована.  Выполнение запланированных мероприятий, позволит подключить 104 домовладения, в том числе в 2014 году -44 домохозяйств  к центральному водоснабжению и полностью ликвидировать уличные водоразборные колонки. 

Настоящая  инвестиционная программа предусматривает реализацию мероприятий по оптимизации системы водоснабжения села Травное.
Объекты водоснабжения (скважина, уличный водопровод)  находятся в муниципальной собственности и переданы на праве хозяйственного ведения  в МУП КХ «Травнинское» для бесперебойного снабжения водой населения, объектов соцкультбыта и сельхозпроизводителя  с. Травное и поддержания имущества в работоспособном состоянии.


    4. Мероприятия

     2014 г.- Модернизация водопровода по   ул. Юбилейная -1000м.  

                 Строительство водопровода -250 м. по ул.Береговая
   2015 г. - Модернизация   водопровода      по ул. Юбилейная- 950м. 
   2016г. -  Модернизация   водопровода      по ул.  Александровская -1050 м.
4.1 Перечень  программных  мероприятий  
по  развитию  сетей  водоснабжения с. Травное 

и источники  финансирования в  2014-2016 гг.
	№ п/п
	Наименование

Мероприятия

Адрес объекта
	Ед.

изм
	Цели реализации

мероприятия
	Объемные

показатели


	Реализация мероприятий,                             км


	Финансовые                                   потребности                                        всего тыс. руб.
	В том числе по годам

	
	
	
	
	
	2014
	2015

	2016
	
	2014
	2015
	2016

	1
	Модернизация водопроводов
с.Травное
	м
	Повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой потребителей
	3,0
	1000
	950
	1050
	7500,0
	2500,0
	2375,0
	2625,0

	2. 
	Строительство водопровода
	
	Улучшение благоустройства
	250
	250
	0
	0
	625,0
	625,0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого мероприятий
	
	
	
	
	
	
	8125,0
	3125,0
	2375,0
	2625,0

	3.
	Всего инвестиций за период, в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	8125,0
	31250,0
	2375,0
	2625,0

	3.1
	Собственные средства, из них
	
	
	
	
	
	
	1220,0
	469,0
	357,0
	394,0

	3.1.1
	Амортизация
	
	
	
	
	
	
	202,0
	65,0
	67,0
	70,0

	3.1.2
	Доходы от прочей деятельности (нерегулир.деятельность)
	
	
	
	
	
	
	1018,0
	404,0
	290,0
	324,0

	3.2
	Бюджетные средства, из них:
	
	
	
	
	
	
	6905,0
	2656,0
	2018,0
	2231,0

	3.2.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2.2
	Обл. бюджет 

(ДЦП «Чистая вода)
	
	
	
	
	
	
	6496,0
	2499,0
	1898,0
	2099,0

	3,2.3
	Бюджет муниципального образования
	
	
	
	
	
	
	409,0
	157,0
	120,0
	132,0

	3.3
	Средства вн.
Фондов
(Фонд модернизации и развитияЖКХ НСО)
	
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


5. Производственная программа

и технико-экономическое обоснование развития в сфере водоснабжения

МУП КХ «Травнинское»
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема

и качества услуг в сфере водоснабжения
	N  
п/п 
	Показатели           
производственной деятельности 
	Ед.     
измерения  
	Величина показателя на период  регулирования

	
	
	
	2013

план
	2014

план
	2015

план
	2016

план

	1  
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.  
	Объем выработки воды           
	тыс. куб. м 
	28,0
	31,8
	35,6
	39,4

	2.  
	Объем воды, используемой на    
собственные нужды              
	тыс. куб. м 
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	3.  
	Объем пропущенной воды через   
очистные сооружения            
	тыс. куб. м 
	0
	0
	0
	0

	4.  
	Объем отпуска в сеть           
	тыс. куб. м 
	27,7
	31,5
	35,3
	39,1

	5.  
	Объем потерь                   
	тыс. куб. м 
	3,6
	4,1
	4,6
	1,9

	6.  
	Уровень потерь к объему        
отпущенной воды в сеть         
	%      
	13,5
	13
	13
	4,8

	7.
	Объем реализации товаров и     
услуг, в том числе по          
потребителям:                  
	тыс. куб. м 
	24,1
	27,4
	30,7
	37,2

	7.1
	- населению                  
	тыс. куб. м 
	6,5
	10,3
	14,1
	17,9

	7.2
	- бюджетным потребителям     
	тыс. куб. м 
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	7.3
	- прочим потребителям        
	тыс. куб. м 
	15,4
	22,0
	14,4
	17,1


Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности                                                                                                          деятельности организации коммунального комплекса  в сфере водоснабжения

	N  
п/п 
	Наименование 
мероприятия  
	Срок    
реализации 
мероприятия,
лет     
	Финансовые  
потребности 
на реализацию
мероприятия, 
тыс. руб.  

	Ожидаемый эффект    в год

	
	
	
	
	наименование 
показателя  
	тыс. 
руб. 
	%

	1  
	2       
	3      
	4      
	5      
	6   
	7

	
	Модернизация и реконструкция водопроводных сетей 3,0 км 
	2014-2016
	7500,0
	Снижение затрат на восстановительные работы. 
Увеличение  водопотребления  за счет подключений к централизованному водопроводу,6,0 тыс. м3 в год (6,0*13,72)
	340,0
82,3
	100%  от ежегодной  стоимости
АВР
21,4 %  от годового потребления

	2. 
	Строительство   водопровода 250м
	2014
	625,0
	Увеличение  водопотребления  за счет подключений к централизованному водопроводу,3,8 тыс. м3 в год (3,8*13,72)
Экономия электроэнергии за счет установки частотного преобразователя. на 30%- 6,0 тыс. кВт/час
	0
52,1
13,8
	0
100
30

	
	
	
	
	
	488,2
	


6. Оценка эффективности Программы    
и    ожидаемые результаты.

   Реализация мероприятий позволит: 

   - снизить  потери воды  в сетях за счет использования современных материалов и       способов прокладки труб с 13,1% до 5,0%
   - установить приборы учета воды  потребителям 

 Так же реализация мероприятий Программы позволит повысить качество и надежность обеспечения питьевой водой потребителей, улучшить условия проживания населения, увеличить число потребителей, пользующихся этой услугой за счет подключения жилых домов к центральному водопроводу.

   Соответственно увеличится объем реализации питьевой воды, что позволит,  в дальнейшем сократить темпы роста себестоимости.
7. Денежные потоки инвестиционной программы
МУП  КХ « Травнинское» на 2014 – 2016гг
	Год
	Инвестиции

тыс. руб
	В том числе

	
	
	Подлежит возврату за счет:
	За счет местного бюджета (невозвратная часть) тыс.руб.
	За счет федерального бюджета (ФЦП соц.развитие села), невозвратная часть
	За счет средств областного бюджета 
(ДЦП «Чистая вода)
	За счет средств  внебюджетных фондов
(Фонд модернизации НСО)

	
	
	Тариф на подключение
	Инвестицион-ной надбавки тыс. руб
	средства предприятия тыс.руб.
	
	
	
	

	2014
	3125,0
	
	
	469,0
	157,0
	0
	2499,0
	0

	2015
	2375,0
	
	
	357,0
	120,0
	0
	1898,0
	0

	2016
	2625,0
	
	
	394,0
	132,0
	0
	2099,0
	0

	Итого
	8125,0
	
	
	1220,0
	409,0
	0
	6496,0
	0


8. Контроль
Мониторинг выполнения настоящей программы комплексного развития системы централизованного водоснабжения осуществляется администрацией Травнинского  сельсовета.

9. Социальная значимость проекта

Реализация проекта направлена  на  увеличение объема потребления, повышение надежности сетей водоснабжения, уменьшение себестоимости отпускаемой воды.
PAGE  
9

